РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙРАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯПРИТОБОЛЬНОГОРАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________ 2019 года № ______

с. Глядянское

Об отопительном периоде 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000г. № 203, правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019-2020 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать ООО «Энергосервис:

1) заполнить системы отопления теплоносителем, произвести пробные топки с 30 сентября 2019 года по 1 октября 2019 года;

2) запустить в работу котельные, начать выработку тепловой энергии и её отпуск потребителям с 1 октября 2019 года.

3. Рекомендовать Главам сельсоветов до 13.09.2019 г. провести проверку потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов на подведомственных территориях с последующим представлением акта и паспорта проверки готовности к отопительному периоду.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и разместить на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Притобольного района                                                                                        Д.Ю. Лесовой							С.В. Спирин

Исп. Чебыкин А.А.

8(3522) 42-89-95

Приложение к распоряжению Администрации Притобольного района от ________________ 2019 г. №_________«Об отопительном периоде 2019-2020 годов»

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Раздел I. Общие положения

1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170, (далее - Правила), другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

2. Программа определяет порядок действий Администрации Притобольного района (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

3. Проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией, состав которой утверждается распоряжением Администрации.

4. Основными задачами Комиссии являются:

1) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

2) осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

3) проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

2) рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

2) привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

Раздел II. Порядок работы Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения Притобольного района

7. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении 1 к настоящей Программе.

8. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района (далее - график) (приложение 2 к настоящей Программе).

9. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Притобольного района к отопительному периоду.

10. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, потребителям тепловой энергии Притобольного района рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в срок до 15 сентября.

11. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении 2 к настоящей Программе:

1) приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

2) итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

3) акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

4) другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне- зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

12. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы, указанные в п. 11 Программы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

13. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

14. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

15. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

16. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

17. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

18. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

19. Комиссия проводит работу согласно плана реализации Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно приложения 5 к настоящей Программе.

Раздел III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающихи теплосетевых организаций

20. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г.№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

21. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 20 Раздела III настоящей Программы.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

22. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

23. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 22 Раздела IV настоящей Программы.

Приложение 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

Перечень

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций и потребителей |
| --- | --- |
|  | Теплоснабжающие организации: |
| 1 2 | ООО «Энергосервис» 1. Котельная Раскатихинской СОШ 2. Котельная Обуховской ООШ 3. Котельная Ярославской ООШ 4. Котельная Чернавской ООШ 5. Котельная Межборной СОШ 6. Котельная Березовской ООШ 7. Котельная п. Водный 8. Котельная Ялымской СОШ 9. Котельная Гладковской СОШ 10. Котельная Притобольной ООШ 11. Котельная Притобольной СОШ 12. Котельная №1 с. Глядянское 13. Котельная №2 с. Глядянское 14. Котельная №3 с. Глядянское 15. Котельная №4 с. Глядянское 16. Котельная №5 с. Глядянское 17. Котельная Нагорской СОШ 18. Котельная Давыдовской ООШ 3. К 19. Котельная Плотниковской ООШ |
|  | Потребители тепловой энергии: |
| 1 | От котельной Раскатихинской СОШ: 1. здание МКОУ «Раскатихинская СОШ» 2. здание Администрации Раскатихинского сельсовета |
| 2 | От котельной Обуховской ООШ: 1. здание МКОУ «Обуховская ООШ» 2. здание Обуховского сельского дома культуры |
| 3 | От котельной Ярославской ООШ: 1. здание МКОУ «Ярославская ООШ» |
| 4 | От котельной Чернавская ООШ 1. здание МКОУ «Чернавская ООШ» |
| 5 | От котельной Межборской СОШ 1. здание МКОУ «Межборская СОШ» 2. здание Межборского сельского дома культуры |
| 6 | От котельной Березовской ООШ 1. здание МКОУ «Березовская ООШ» |
| 7 | От котельной п. Водный 1. Жилой многоквартирный дом №1 2. Жилой многоквартирный дом№2 3. Жилой многоквартирный дом№3 4. Жилой многоквартирный дом№4 |
| 8 | От котельной Ялымской ООШ 1. здание МКОУ «Ялымская ООШ» 2. здание Администрации Ялымского сельсовета |
| 9 | От котельной Притобольной ООШ 1. здание МКОУ «Притобольная ООШ» |
| 10 | От котельной Притобольной СОШ 1. здание МКОУ «Притобольная СОШ» |
| 11 | От котельной Гладковской СОШ 1. здание МКОУ «Гладковская СОШ» 2. здание Администрации Гладковского сельсовета 3. здание Гладковского сельского дома культуры |
| 12 | От котельной Нагорской СОШ 1. здание МКОУ «Нагорская СОШ» 2. здание МКОУ «Нагорский детский сад» |
| 13 | От котельной Давыдовской ООШ 1. здание МКОУ «Давыдовская ООШ» |
| 14 | От котельной Плотниковской ООШ 1. здание МКОУ «Плотниковской ООШ» 2. здание МКОУ «Плотниковский детский сад» |
| 15 | От котельной №1 с. Глядянское 1. здание МКДОУ «Глядянский детский сад №2» 2. здание МКОУ «Глядянская СОШ» 3. МКД по ул. Ленина, 86 4. МКД по ул. Ленина, 88 5. МКД по ул. Ленина, 89 6. МКД по ул. Ленина, 92 7. МКД по ул. Ленина, 94 8. МКД по ул. Гагарина, 45 9. МКД по ул. Гагарина, 47 10. МКД по ул. Красноармейская, 36 11. МКД по ул. Кравченко, 11 12. МКД по ул. Некрасова, 10 13. МКД по ул. Спортивная, 10 14. МКД по ул. Спортивная, 12 15. здание Глядянской ДЮСШ 16. здание Глядянского ДДТ 17. здание Глядянского музея 18. здание Глядянского РДК 19. здание Администрации Притобольного района 20. здание Глядянской музыкальной школы |
| 16 | От котельной № 2 с. Глядянское 1. МКД по ул. Красноармейская, 11 2. МКД по ул. Красноармейская, 13 |
| 17 | От котельной № 3 с. Глядянское 1. здание МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» 2. МКД по ул. Зелёная, 4 3. МКД по ул. Зелёная, 6 4. МКД по ул .Молодежная, 38 5. МКД по ул. Молодежная, 37 а |
| 18 | От котельной № 4 с. Глядянское 1. здание ГБУ «Глядянская ЦРБ» |
| 19 | От котельной № 5 с. Глядянское 1. МКД по ул. К-Маркса, 44 2. МКД по ул. Гагарина, 24 |

Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

График

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района

| №п/п | Дата | Наименование теплоснабжающих организаций и потребителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжающие организации: |
| 1 2 | 07.09.2019 10.09.201 | ООО «Энергосервис»: 1. Котельная Раскатихинской СОШ 2. Котельная Обуховской ООШ 3. Котельная Ярославской ООШ 4. Котельная Чернавской ООШ 5. Котельная Межборной СОШ 6. Котельная Березовской ООШ 7. Котельная п. Водный 8. Котельная Ялымской СОШ 9. Котельная Гладковской СОШ 10. Котельная Притобольной ООШ 11. Котельная Притобольной СОШ 12. Котельная №1 с. Глядянское 13. Котельная №2 с. Глядянское 14. Котельная №3 с. Глядянское 15. Котельная №4 с. Глядянское 16. Котельная №5 с. Глядянское 17. Котельная Нагорской СОШ 18. Котельная Давыдовской ООШ 3. К 19. Котельная Плотниковской ООШ |
|  |  | Потребители тепловой энергии: |
| 1 | 07.09.2019 | От котельной Раскатихинской СОШ: 1. здание МКОУ «Раскатихинская СОШ» 2. здание Администрации Раскатихинского сельсовета |
| 2 | 07.09.2019 | От котельной Обуховской ООШ: 1. здание МКОУ «Обуховская ООШ» 2. здание Обуховского сельского дома культуры |
| 3 | 07.09.2019 | От котельной Ярославской ООШ: 1. здание МКОУ «Ярославская ООШ» |
| 4 | 07.09.2019 | От котельной Чернавская ООШ 1. здание МКОУ «Чернавская ООШ» |
| 5 | 07.09.2019 | От котельной Межборской СОШ 1. здание МКОУ «Межборская СОШ» 2. здание Межборского сельского дома культуры |
| 6 | 07.09.2019 | От котельной Березовской ООШ здание МКОУ «Березовская ООШ» |
| 7 | 07.09.2019 | От котельной п. Водный: 1. Жилой многоквартирный дом №1 2. Жилой многоквартирный дом№2 3. Жилой многоквартирный дом№3 4. Жилой многоквартирный дом№4 |
| 8 | 07.09.2019 | От котельной Ялымской ООШ 1. здание МКОУ «Ялымская ООШ» 2. здание Администрации Ялымского сельсовета |
| 9 | 07.09.2019 | От котельной Притобольной ООШ 1. здание МКОУ «Притобольная ООШ» |
| 10 | 07.09.2019 | От котельной Притобольной СОШ 1. здание МКОУ «Притобольная СОШ» |
| 11 | 07.09.2019 | От котельной Гладковской СОШ 1. здание МКОУ «Гладковская СОШ» 2. здание Администрации Гладковского сельсовета 3. здание Гладковского сельского дома культуры |
| 12 | 07.09.2019 | От котельной Нагорской СОШ 1. здание МКОУ «Нагорская СОШ» 2. здание МКОУ «Нагорский детский сад» |
| 13 | 07.09.2019 | От котельной Давыдовской ООШ 1. здание МКОУ «Давыдовская ООШ» |
| 14 | 07.09.2019 | От котельной Плотниковской ООШ 1. здание МКОУ «Плотниковской ООШ» 2. здание МКОУ «Плотниковский детский сад» |
| 15 | 10.09.2019 | От котельной № 1 с. Глядянское 1. здание МКДОУ «Глядянский детский сад №2» 2. здание МКОУ «Глядянская СОШ» 3. МКД по ул. Ленина, 86 4. МКД по ул. Ленина, 88 5. МКД по ул. Ленина, 89 6. МКД по ул. Ленина, 92 7. МКД по ул. Ленина, 94 8. МКД по ул. Гагарина, 45 9. МКД по ул. Гагарина, 47 10. МКД по ул. Красноармейская, 36 11. МКД по ул. Кравченко, 11 12. МКД по ул. Некрасова, 10 13. МКД по ул. Спортивная, 10 14. МКД по ул. Спортивная, 12 15. здание Глядянской ДЮСШ 16. здание Глядянского ДДТ 17. здание Глядянского музея 18. здание Глядянского РДК 19. здание Администрации Притобольного района 20. здание Глядянской музыкальной школы |
| 16 | 13.09.2019 | От котельной № 2 с. Глядянское 1. МКД по ул. Красноармейская, 11 2. МКД по ул. Красноармейская, 13 |
| 17 | 13.09.2019 | От котельной № 3 с. Глядянское 1. здание МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» 2. МКД по ул. Зелёная, 4 3. МКД по ул. Зелёная, 6 4. МКД по ул .Молодежная, 38 5. МКД по ул. Молодежная, 37 а |
| 18 | 13.09.2019 | От котельной № 4 с. Глядянское 1. здание ГБУ «Глядянская ЦРБ» |
| 19 | 13.09.2019 | От котельной № 5 с. Глядянское 1. МКД по ул. К-Маркса, 44 2. МКД по ул. Гагарина, 24 |

Примечание:

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г.№ 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение 3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019- 2020 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА

641400  с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19, Тел/факс.8(3522) 42-89-80

| с. Глядянское |  | «__» _________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020гг.

№ 1

Комиссия, образованная Распоряжением Администрации Притобольного района от __.__.201_ г. № ___ «О мерах по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Притобольного района в отопительный период 2019-2020 годов», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной от __.__.2019г.

Главой Притобольного района Д.Ю. Лесовым

с __.__.2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

.

(полное наименование муниципального образования.теплоснабжающей организации. теплосетевой организации. потребителя тепловой энергии. в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| __.__.2019 г. |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение 4 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА

641400  с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19, Тел/факс.8(3522) 42-89-80

| с. Глядянское |  | «__» _________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2019/2020гг.

Выдан												.

(полное наименование муниципального образования.теплоснабжающей организации. теплосетевой организации. потребителя тепловой энергии. в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду от____.________.2019 г. № ___.

(подпись.расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,образовавшегокомиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

М.П.

Приложение 5 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

План

реализации программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Притобольного района к отопительному периоду 2019 – 2020 годов

| N п/п | Объекты.подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соотв-е предъявляемых треб-й | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Раскатихинской СОШ | 03.09.2019 | 1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении 2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения 3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами 4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 5. Укомплектованность указанных служб персоналом. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты.спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения 6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей 7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии 8. Обеспечение качества теплоносителей 9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии 10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении 11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи. 11.2. Соблюдение водно-химического режима 11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации 11.4. Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей 11.5. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов 11.6. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления 11.7. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей 11.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения 11.9. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии 11.10. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива 12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |
|  | Котельная Обуховской ООШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Ярославской ООШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Чернавской ООШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Межборной СОШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Березовской ООШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная п. Водный | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Ялымской СОШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Гладковской СОШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Притобольной ООШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Притобольной СОШ | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная №1 с. Глядянское | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная №2 с. Глядянское | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная №3 с. Глядянское | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная №4 с. Глядянское | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная №5 с. Глядянское | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Нагорской СОШ | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Давыдовской ООШ | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | Котельная Плотниковской ООШ | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Раскатихинская СОШ» | 03.09.2019 | 1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери.и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9. работоспособность защиты систем теплопотребления; 10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12. плотность оборудования тепловых пунктов; 13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями |  |  |
|  | Администрация Раскатихинского сельсовета | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Обуховская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Обуховский сельский дом культуры | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Ярославская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Чернавская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Межборская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Межборский сельский дом культуры | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Березовская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Жилой многоквартирный дом №1 п. Водный | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Жилой многоквартирный дом№2 п. Водный | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Жилой многоквартирный дом№3 п. Водный | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Жилой многоквартирный дом№4 п. Водный | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Ялымская ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Администрация Ялымского сельсовета | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Притобольная ООШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Притобольная СОШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Гладковская СОШ» | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Администрация Гладковского сельсовета | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | Гладковский сельский дом культуры | 03.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Нагорская СОШ» | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Нагорский детский сад» | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Давыдовская ООШ» | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Плотниковской ООШ» | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Плотниковский детский сад» | 12.09.2019 |  |  |  |
|  | МКОУ «Глядянская СОШ» | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКДОУ «Глядянский детский сад №2» | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Ленина, 86 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Ленина, 88 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Ленина, 89 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Ленина, 92 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Ленина, 94 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Гагарина, 45 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Гагарина, 47 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Красноармейская, 36 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Кравченко, 11 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Некрасова, 10 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Спортивная, 10 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Спортивная, 12 | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Глядянская ДЮСШ | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Глядянский ДДТ | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Глядянский музей | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Глядянский РДК | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Администрация Притобольного района | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | Глядянская музыкальная школа | 10.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Красноармейская, 11 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Красноармейская, 13 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Зелёная, 4 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Зелёная, 6 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | ГБУ «Глядянскиая ЦРБ» | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. К-Маркса, 44 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Гагарина, 24 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул.Молодежная, 38 | 13.09.2019 |  |  |  |
|  | МКД по ул. Молодежная, 37 а | 13.09.2019 |  |  |  |